ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО Низинское сельское поселение  на 2015-2019 годы»

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

Разработчик: Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано на 31.12.2017 года (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Обл. бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| мероприятия по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | 6840 | 0 | 0 | 0 | 6840 | 5285,7 | 0 | 0 | 0 | 5285,7 | 77,3% |
| разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1457,5 | 0 | 0 | 0 | 1457,5 | 81% |
| Проведение модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения, новое строительство, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории | 36 103,9 | 0 | 0 | 0 | 36 103,9 | 24 510,6 | 0 | 0 | 0 | 24 510,6 | 67,9% |
| подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 393,1 | 0 | 0 | 0 | 393,1 | 98,3% |
| мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения (установка ИТП и приобретение дизель – генератора) | 143,1 | 2718,1 | 0 | 0 | 2861,2 | 143,1 | 2718,1 | 0 | 0 | 2861,2 | 100% |
| оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд | 455,5 | 0 | 0 | 0 | 455,5 | 455,3 | 0 | 0 | 0 | 455,3 | 100% |
| Проведение капитального ремонта МКД | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 77,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5% * подписание соглашения с Фондом капитального ремонта |
| Итого по Программе | 46 242,5 | 2718,1 | 0 | 0 | 48960,6 | 32323,0 | 2718,1 | 0 | 0 | 35041,1 | 71,6 |

Исполнитель: Ершкова Анна Юрьевна                                                   Подпись