ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилья и создание маневренного фонда на территории муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 –2018 годы»

(наименование Программы)

За 2018 год.

Разработчик Местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Снос аварийных домов, после окончания переселения граждан из аварийного жилья, на территории муниципального образования Низинское сельское поселение | 974,5 | 0 | 0 | 0 | 974,5 | 574,4 | 0 | 0 | 0 | 574,0 | 95% |
| Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений, отвечающих необходимым требованиям для переселения граждан и переселение граждан из аварийного фонда | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,0 | 100% (приобретены два жилых помещения в собственность муниципального образования, для дальнейшего предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде) |
| Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений для маневренного фонда с целью предоставления для временного проживания. | 2 700,0 | 0 | 0 | 0 | 2 700,0 | 2 370,0 | 0 | 0 | 0 | 2 370,0 | 100% (приобретена одна квартира в собственность муниципального образования, для маневренного фонда с целью предоставления для временного проживания.) |
| Итого по Программе | 6 674,5 | 0 | 0 | 0 | 6 674,5 | 5 944,4 | 0 | 0 | 0 | 5 944,4 | 89% |

Глава местной администрации																 МО Низинское сельское поселение                                                            Клухина Е.В.

* в графе 12 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.). В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины