ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2022 годы "

ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2021 ГОД

Разработчик: Местная администрация МО Низинское сельское поселение

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | 3 105,0 | 0 | 0 | 0 | 3 105,0 | 2 944,5 | 0 | 0 | 0 | 2 944,5 | 94,8 % |  |
| Эксплуатация, ремонт линий уличного освещения | 1 821,8 | 0 | 0 | 0 | 1 821,8 | 1 621,6 | 0 | 0 | 0 | 1 621,6 | 89,0 % |  |
| Содержание мест захоронения ВОВ | 42,1 | 0 | 0 | 0 | 42,1 | 42,1 | 0 | 0 | 0 | 42,1 | 100 % |  |
| Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | 460,0 | 0 | 0 | 0 | 460,0 | 356,0 | 0 | 0 | 0 | 356,0 | 77,4 % |  |
| Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок, установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | 4 487,6 | 0 | 0 | 0 | 4 487,6 | 4 455,4 | 0 | 0 | 0 | 4 455,4 | 99,3 % |  |
| Уборка территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско - правовым договорам дворникам поселения, трактористу), прочие мероприятия по благоустройству | 7 048,3 | 0 | 0 | 0 | 7 048,3 | 6 491,2 | 0 | 0 | 0 | 6 491,2 | 92,1 % |  |
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 280,0 | 600,0 | 0 | 0 | 880,0 | 257,0 | 600,0 | 0 | 0 | 857,0 | 97,4 % |  |
| Итого по Программе | 17 244,8 | 600,0 | 0 | 0 | 17 844,8 | 16 167,8 | 600,0 | 0 | 0 | 16 757,8 | 94 % |  |

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                                                                           Е.В. Клухина