МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2012г.                                                                                            № 117

об утверждении

сметной документации на ремонт

проездов к дворовым территориям

и внутрипоселковых дорог

в деревне Низино

Для участия в долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 года №45 (с изменениями), во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 10 мая 2012 года №146 «О распределении средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых в 2012 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы», руководствуясь положениями постановления Госстроя РФ от 05.03.2004 N 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» и на основании заключения ООО «Центр информации и индексации в строительстве» № 0945 от 31.05.2012:

- Утвердить ведомость дефектов и локальную смету на ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №6, №8, №10, №11 по улице Центральной в деревне Низино в сумме 918 066, 74 руб. (приложение №1, приложение №2).

- Утвердить ведомость дефектов и локальную смету на ремонт гравийного покрытия внутрипоселковых дорог общего пользования – улица  Береговая от дома №6 по улице Центральная до дома №25А, улица Танковая от дома №1 до дома №22,  в деревне Низино в сумме 715 899, 22 руб. (приложение №3, приложение №4).

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                              Е.В.Конинина

|  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Глава местной администрации |  |
|  |  |  |  | муниципального образования |  |
|  |  |  |  | Низинское сельское поселение |  |
|  |  |  |  | муниципального образования |  |
|  |  |  |  | Ломоносовский муниципальный район |
|  |  |  |  | Ленинградской области |  |
|  |  |  |  | _____________Е.В.Конинина |  |
|  |  |  |  | "______"______________2012г. |  |
| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ |  |
| на ремонт гравийного покрытия внутрипоселковых дорог общего пользования в д.Низино, (улица Береговая от дома № 6 по ул. Центральная до дома № 25А; улица Танковая от дома № 1 до дома № 22) МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  |
| № п/п | Протяжение, м | Существующее состояние территории | Намечаемые виды работ по устранению дефектов | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Внутрипоселковая дорога общего пользования в д.Низино (улица Береговая). |  |
| 1 | 515 | Проезжая часть: Существующее гравийное покрытие дороги протяжением 558п.м. средней шириной 4,62м и примыкание к ней площадью 172м2 имеет многочисленные выбоины, нарушения поперечного профиля; проезд автотранспорта по дороге затруднен. | Устройство подстилающих и выравнивающего слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 203,3 |  |
|  |  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12см | м2 | 2551,00 |  |
| Внутрипоселковая дорога общего пользования в д.Низино (улица Танковая). |  |
| 2 | 370 | Проезжая часть: Существующее гравийное покрытие дороги протяжением 370п.м. средней шириной 4м имеет многочисленные выбоины, нарушения поперечного профиля; проезд автотранспорта по дороге затруднен. | Устройство подстилающих и выравнивающего слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 117,97 |  |
|  |  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12см | м2 | 1480,00 |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |
|  | 885 |  | Устройство подстилающих и выравнивающего слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 321,3 |  |
|  |  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12см | м2 | 4031 |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |
|  |  |  |  | Глава местной администрации |  |
|  |  |  |  | муниципального образования |  |
|  |  |  |  | Пениковское сельское поселение |  |
|  |  |  |  | муниципального образования |  |
|  |  |  |  | Ломоносовский муниципальный район |
|  |  |  |  | Ленинградской области |  |
|  |  |  |  | _____________В.Н.Бородийчук |  |
|  |  |  |  | "______"______________2012г. |  |
| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ |  |
| на ремонт асфальтобетонного покрытия дороги общего пользования (улица Центральная) в деревне Малое Коновалово на территории МО Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. |  |
| № п/п | Протяжение, м | Состояние элементов существующей дороги | Намечаемые виды работ по устранению дефектов | Един, из мер. | Количество |  |
| 1 | 139 | Существующий верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги протяжением 139п.м. средней шириной 5,5 м имеет многочисленные трещины, выбоины,просадки, нарушения поперечного профиля; проезд автотранспорта по участку дороги местами затруднен | Фрезерование существующего покрытия | м2 | 766 |  |
|  |  |  | Устройство выравнивающего слоя из а/бетонной смеси | тн | 16,70 |  |
|  |  |  | Устройство верхнего слоя покрытия из плотной а/бетонной смеси типа АБВ толщиной 5,0 см | м2 | 766 |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |