ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие части территории МО Низинское сельское поселение на 2015-2019 годы»

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

Разработчик: Местная администрация МО Низинское сельское поселение

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских населенных пунктов | 804,0 | 325,1 |  |  | 1129,1 | 803,8 | 325,1 |  |  | 1128,9 | 99,9% |
| Обустройство населенных пунктов уличным освещением | 170,0 | 325,1 |  |  | 495,1 | 81,8 | 245,2 |  |  | 327,0 | 66,0% экономия от закупок |
| Строительство и обустройство пожарных водоемов в сельских населенных пунктах | 221,6 | 108,4 |  |  | 330,0 | 95,6 | 108,4 |  |  | 204,0 | 61,8% отсутствие потребности |
| Итого по Программе | 1195,6 | 758,6 |  |  | 1954,2 | 981,2 | 678,7 |  |  | 1659,9 | 84,9% |

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                                                                           Е.В. Клухина