Целевые показатели результативности использования субсидии

Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская дер. Низино

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | |
| Планируемые | Достигнутые |
|  | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате представления субсидии | шт. | 64 | 0 |
|  | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 2000 | 0 |
|  | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы  (для объектов проектирования) | да/нет | да | да |