ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Низинское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за 2018 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт пешеходной дорожки и благоустройство прилегающей территории вдоль д. 5 по ул. Центральная в дер. Низино | 533180,00 | 57453,45 | 12890,00 | 553180,00 | 57453,45 | 12890,00 | 553180,00 | 57453,45 | 12890,00 | 0,00 | ООО «Пантера» | МК № 0145300021818000011 от 27.08.2018, ДС № 1 от 24.10.2018 | В соответствии с наименованием проекта | 610633,45 | 610633,45 | Акт приемки № 1 от 26.09.2018 года | 100% |
| Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО у д. 7 по ул. Центральная в дер. Низино | 510820,00 | 300415,00 | 4297,00 | 510820,00 | 300415,00 | 4297,00 | 510820,00 | 300415,00 | 4297,00 | 0,00 | ООО «АБИКА» | МК № 0145300021818000017 от 20.11.2018 | В соответствии с наименованием проекта | 811235,00 | 811235,00 | Акт приемки № 1 от 14.12.2018 года | 100% |
| Итого | 1064000,00 | 357868,45 | 17187,00 | 1064000,00 | 357868,45 | 17187,00 | 1064000,00 | 357868,45 | 17187,00 | 0,00 |  |  |  | 1421868,45 | 1421868,45 |  | 100% |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение ________________________ Е.В. Клухина |  |  |
| --- | --- | --- |
| М.П. (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |
| Руководитель финансового органа _____________________ Н.С. Овсянникова |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |
| Зам. Председателя Комитета финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район _____________________ Е.А. Чернова |  |  |  |
| Исполнитель В.В. Анашкин 8-950-005-58-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования

Низинское сельское поселение

за 2018 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт пешеходной дорожки и благоустройство прилегающей территории вдоль д. 5 по ул. Центральная в дер. Низино | шт. | 1 | 1 |
| 1.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки | м2 | 189 | 189 |
| 1.2. | Устройство эко-парковки | м2 | 117,5 | 117,5 |
| 1.3. | ремонт коллектора | шт. | 1 | 1 |
| 2. | Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО у д. 7 по ул. Центральная в дер. Низино | шт. | 1 | 1 |
| 2.1. | Ремонт площадки | м2 | 127,3 | 127,3 |
| 2.2. | Установка павильона | шт. | 1 | 1 |