ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на 2015-2020 годы»

ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

Разработчик: Местная администрация МО Низинское сельское поселение

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 годы» |
| Признание права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения за муниципальным образованием | 87,5 | - |  |  | 87,5 | 0,0 | - |  |  | 0,0 | 0% |
| Содержание дорог общего пользования местного значения в зимний период | 150,0 | - |  |  | 150,0 | 109,7 | - |  |  | 109,7 | 73,1% |
| Содержание дорог общего пользования местного значения в летний период | 150,0 | - |  |  | 150,0 | 0,0 | - |  |  | 0,0 | 0% |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2100,0 | 526,2 |  |  | 2626,2 | 78,6 | 0,0 |  |  | 78,6 | 3% |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО Низинское сельское поселение на 2015 – 2020 годы» |
| Установка средств организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | 200,0 | - |  |  | 200,0 | 0,0 | - |  |  | 0,0 | 0% |
| Разработка проекта организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | 200,0 | - |  |  | 200,0 | 98,8 | - |  |  | 98,8 | 49,4% |
| Итого по Программе | 2887,5 | 526,2 |  |  | 3413,7 | 287,1 | 0,0 |  |  | 287,1 | 8,4% |

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                                                                           Е.В. Клухина